采购需求书

说明：响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

一、项目概况

（一）项目名称：广东省梅州监狱植树节树苗采购项目

（二）项目预算：人民币51280.00元

（三）实施地点：广东省梅州监狱新址（广东省梅州市梅县区城东镇竹阳洋村）

（四）采购目的：开展植树节植绿活动，美化监狱新址环境。

（五）项目内容：本次项目内容包括树苗和营养土的采购、杂草清理和树木养护等内容。

二、采购清单

| 序号 | 类别 | 采购内容 | 规格型号/具体要求 | 数量 | 计量单位 | 最高单价限价（元） | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 | 银杏树 | 树径15-20厘米 | 10 | 棵 | 4200.00 | 42000.00 |  |
| 2 |  | 营养土 | 绿植营养土； 12.5公斤/包。 | 80 | 包 | 20.00 | 1600.00 |  |
| 4 | 养护 | 杂草清理 | 1.范围：18棵银杏树和30棵橙树周围； 2.要求：1次，详见项目要求。 | 1 | 次 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 5 |  | 树木养护 | 1.范围：18棵银杏树和30棵橙树周围； 2.要求：从2024年第2季度开始起算，每季度维护1次，2024年共维护3次。 | 3 | 次 | 2160 | 6480.00 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 51280.00 |  |

说明：

（一）所有绿植养护期为自到货之日起计一年内，保证种植的10棵银杏树木存活率100%。

（二）以上报价包含树苗、种植（含种植坑及土回填、支撑架等）、养护、清理、工具、以及由本项目产生运输、装卸、安全措施费、保险费、税费等一切费用。

三、供货期限及相关要求

（一）树苗（含种植）、营养土。按采购人项目实施时间送货（预计2023年3月10日）和种植；成交人应根据采购人约定时间于当日15时前将货物送达项目实施地点，并按项目要求根据采购人活动组织种植（种植所需人员、工具等一并到位）。

（二）杂草清理。树木种植前，对种植坑周围和采购人原有银杏树（8棵）和橙树（30棵）周围杂草进行清理。

（三）树木养护。对18棵银杏和30棵橙树进行养护，养护时间从2024年第2季度开始起算，每季度养护1次、2024年共养护3次，包括对树木周边除草、树木施肥、浇水、修剪、扶正等，保证种植的10棵银杏健康存活。

四、具体要求

（一）成交人应按项目需求时间和要求送货和提供清理、养护服务；养护期结束后，成交人应根据树木特性和养护要求与采购人做好技术交底。

（二）本项目要求成交供应商承诺所提供的绿植在养护期内（自种植之日起计一年）存活率达到100%。养护期内如果发现树木出现不存活的现象，成交供应商须在采购人指定时间内重新补种相同规格的树木，补种树木的养护期从补种之日起计重新计算。

（三）如出现树木不存活补种情况的，补种树木所有费用（含树苗、种植、存活期养护等产生的一切费用）均由成交人承担。

五 合同签订及履约保证金

（一）合同签订。成交人应自本项目成交结果公告之日起3个工作日内与采购人签订合同。

（二） 履约保证金。合同签订后2个工作日内，中标人须向采购人支付合同金额5%的履约保证金。履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人以银行保函形式缴纳履约保证金的，需提交不可撤销、见索即付的独立保函。

六、违约责任及履约保证金扣除

成交人违反合同及其承诺约定的义务，出现以下情形的，采购人有权在履约保证金中直接扣除；如扣除履约保证金不足以补偿成交人损失的，成交供应商应对超过的部分予以赔偿：

（一）养护期内本项目种植银杏树（10棵）未成活的，每有1棵不存活扣除履约保证金10%，且成交人应按合同约定补种；未补种的，视作成交人违约，成交人应按本项目采购树苗价格（以报价单价为准）给予赔偿（扣除履约保证金不计入赔偿款项）。

（二）养护期内成交人未按采购人要求提供养护服务、或养护服务质量未达要求的，每出现一次扣除履约保证金5%。

七、验收

（一）树苗（含种植）、营养土。成交人按采购人项目实施时间送货和种植，自种植之日起一年内所种树苗存活视作验收合格；营养土以现场验收符合规格为准。

（二）杂草清理。成交人按采购人要求对种植坑周围和采购人原有银杏树（8棵）和橙树（30棵）周围杂草进行清理，具备相关行业标准视作验收合格。

（三）树木养护。包括对树木周边除草、树木施肥、浇水、修剪、扶正等，符合树苗种植养护相关行业标准视作验收合格。

八、争议解决（调解）方式

本合同执行中双方若发生争议，监狱和中标人双方均应通过友好协商解决，协商未果，任何一方均有权向监狱所在地人民法院提请诉讼。

九、付款方式

本项目按项目实施进度分期支付：

（一）树苗（含种植）、营养土以及杂草清理费用款。货物验收合格、树苗种植完成后15个工作日内，采购人凭成交人相应款项发票向成交人支付树苗（含种植）、营养土以及杂草清理费用（支付前，成交人应根据项目款项提交等额增值税普通发票）；

（二）树木养护费用款。成交人按采购人要求完成当次树木养护后15个工作日内，采购人按每次清理费用支付树木养护款项（支付前，成交人应根据项目款项提交等额增值税普通发票）。

广东省梅州监狱

2024年3月1日