合同编号：

服务合同

项目名称：梅州监狱迁建项目边坡乔木清理服务

项目地点：梅州市城东镇竹洋村

发 包 人：广东省梅州监狱

承 包 人：

签订日期：2024年   月   日

发 包 人（甲方）： 广东省梅州监狱

承 包 人（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》，及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本清理服务事项协商一致，订立本合同，共同执行。

第一条 项目概况

1.1项目名称:梅州监狱迁建项目边坡乔木清理服务

1.2项目范围: 梅州监狱迁建项目边坡及部分场地内，清理面积约31880平方米，具体详见清理边坡示意图（附件）

第二条 服务质量标准及验收标准

2.1服务单位需对清理区域内乔木进行清理外运并无害化处理，需保证清理区域其它低矮草丛正常生长。需每季度派人到清理区域进行巡查，若发现有新生长乔木，需立即派人清理外运并无害化处理。服务期限18个月内需保证清理区域：（1）无乔木生长；（2）低矮草丛正常生长，覆盖率达80%。

2.2 乙方使用的除草剂需符合国家和行业相关规范，需保证土质能正常生长低矮草丛。乙方在喷洒除草剂过程中，需留存作业照片并做好书面记录，书面记录应包含喷洒时间、喷洒位置。

2.3 若在清理过程中，清理区域低矮草丛出现大量枯萎死亡，边坡土质严重裸露，则乙方需进行草籽补种，保证低矮草丛覆盖率达80%。

2.4 乙方在清理过程中，需保障边坡安全稳定，若对边坡造成损坏，需及时进行修复,费用由乙方承担。

2.5乙方需精心组织清理，严格依照质量标准执行，保证服务质量。因乙方原因造成的清理质量不合格，需进行返工，返工费用由乙方承担。

第三条 合同服务时限

3.1第一次完成所有清理区域清理工作并经甲方验收合格后算起18个月。

- 验收标准

- 4.1首次验收：第一次完成所有清理区域清理工作后3个月内无乔木生长、低矮草丛正常生长，覆盖率达80%。

4.2最终验收：服务期限18个月到期后30日内无乔木生长、低矮草丛正常生长，覆盖率达80%。

第五条 合同价款及支付方式

5.1本项目采用固定总价包干。

5.2本合同无预支款，第一次完成所有区域清理、通过验收后支付50%合同价款。

5.3 服务时限到期并验收通过后7日内付50%合同价款。

5.4乙方在甲方支付款项前提供正式有效的发票。若乙方不提供发票，甲方有权拒绝支付该笔款项且不承担任何违约责任。同时，乙方不得因此停止服务。

第六条 甲方权益义务

6.1甲方有权监督乙方的清理质量、清理方法，对乙方的清理服务进行定期或不定期检查。甲方发现问题后有权向乙方现场负责人提出口头或书面要求，限时处理。甲方依据乙方清理人员的工作能力及表现，有权要求乙方更换清理人员。

第七条 乙方的权益义务

7.1乙方应向甲方提交项目管理架构及管理、清理人员有关资料。乙方应教育管理、清理人员遵纪守纪，防止违纪违法行为，如发现违纪或违法行为，结果由乙方负责。乙方管理、清理人员需保持相对固定，如需调整或改换，应提早书面通知甲方并经甲方同意后方可更换。

7.2乙方保证其在本合同有效期内是合法存在的公司法人，拥有独立承担民事责任的资格和能力。

7.3乙方应严格依照国家及其它相关劳动法例，为向甲方供给实质服务的管理、清理人员发放薪金、福利及办理有关的社会保险。不得无故拖欠薪金，如发生劳动纠纷由乙方负责办理并承担由此产生的全部责任。

7.4乙方听从甲方现场管理指挥，满足甲方对于项目质量、进度等有关要求。

7.5乙方管理、清理人员进出项目现场需依照梅州监狱迁建项目主体工程施工单位现场管理制度。

7.6乙方需教育清理人员严格遵守机械操作规程，教育所属人员严守有关安全作业规定。在清理过程中，乙方清理人员应保证甲方和主体工程施工单位的设备及人员安全。同时，乙方应重视工作安全培训，注意安全作业，自行保障管理、清理人员的人身财富安全。

7.7乙方承担清理工作所需的设备、器具、耗费品及其它所需物品的购置、维修、保养费用，并保证设备工具的配置满足使用要求。

7.8甲方对乙方的清理工作进行定期和不定期检查，若有问题乙方需立刻整改。

7.9乙方在清理工作中要防止噪声扰民。

7.10乙方负责清理后树枝树根的清运，承担树枝树根场地内转运、外运和无害化处理的费用。

第八条 违约责任

8.1乙方为执行本合同项下义务指派的人员违反本合同的行为均视为乙方的违约行为。

8.2 如乙方清理服务的质量达不到合同规定的标准，经甲方多次提出整改要求后，仍未见改良的，甲方有权依据实际情况对乙方进行扣罚2000元服务费或中止合同。因为此原因造成合同中止，乙方应向甲方支付合同价款的20%的违约金。

8.3本合同签订后，如因甲方违约造成合同中止，甲方除应向乙方支付已达成项目的款项外，还应向乙方支付合同价款的20%的违约金;如因乙方违约造成合同中止乙方应向甲方支付合同价款的20%的违约金。

8.4乙方在清理服务过程中所产生的一切劳动安全责任、民事责任、行政责任、刑事责任，均由乙方自行承担。如因乙方清理服务行为致使甲方或第三人的人身、财产遭受损失，乙方须承担赔偿责任。

乙方不得转包、分包服务项目，否则甲方有权中止合同，并追究乙方有关责任。

8.5如因乙方吵闹、扰民、损坏环境、偷窃，致使业主被投诉，甲方有权对乙方进行扣罚2000元服务费。此类状况若发生两次或两次以上，甲方有权立刻解除本合同，不予支付任何合同费用。如因此致使的甲方、其余第三方的损失，乙方应负补偿责任。

第九条 其余条款

9.1以本合同为目的或与之有关的任何通知均应以亲身递交、邮递、特快专递或传真发至双方的联系地址或联系方式。假如拟接受通知的合同一方的联系地址或联系方式发生更改，则其应在发生更改状况之日起一日内以书面形式通知另一方。

9.2双方严格依照本合同的规定使用对方的保密信息，未经对方的预先书面赞同，不得向第三方直接或间接地流露保密信息。

9.3因不可抗力致使本合同不可以执行或不可以完整执行时，遭受上述不可抗力的一方，应立刻将相应状况用书面通知对方，并于7日内提供不可抗力发生的详情及本合同不可以正常执行原由的有效证明文件。依据不可抗力事由对执行本合同影响的程度，由双方磋商更改本合同商定。

9.4两方因执行本合同有关的全部争议、纠葛或索赔均应该首先经过友善磋商解决。如果磋商不行的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.5本合同经甲、乙双方署名并盖印后奏效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，拥有同等法律效应。

9.6中标后服务单位需与建设单位签订安全协议书

发包人名称：广东省梅州监狱      承包人名称：

（盖章）                       （盖章）

法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）             委托代理人：（签字）

联系地址：                      联系地址：

邮政编码：                      邮政编码：

电　　话：                      电　　话：

传　　真：         　           传　　真：

开户银行：　　　　　　　　　    开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　　    银行帐号：

日期：　　 年　  月 　日　　　  日期：　    年　  月　  日