**采购需求书**

**一、项目基本情况**

1.项目名称：梅州监狱迁建项目边坡乔木清理服务

2.采购人：广东省梅州监狱

3.项目地点：广东省梅州市梅县区城东镇竹洋村

4.出资单位：广东省梅州监狱

5.项目概况：梅州监狱迁建项目边坡及部分场地内存在大量乔木，其中大部分是银合欢，银合欢的疯长、泛滥，一方面排挤了附近生长的原生植物的生存空间，银合欢的叶片以及凋落物都含有抑制邻居植物生长的有害物质，造成生态环境的破坏、另一方面由于银合欢根系非常发达，容易往上顶拱，长期生长也影响场地边坡的稳定安全。2023年实施的边坡乔木清理服务主要的工艺是对银合欢进行砍除或挖除后直接喷洒除草剂，但银合欢仍会从残存的低矮树桩周围冒出一个个新芽，新芽生长极快，一个月就能长到30厘米，两个月就能长到80厘米，生长速度和复发能力非常强，所以光靠挖除得方法很难彻底清除银合欢。通过咨询清除银合欢有丰富经验的园林公司，需要通过施工工艺配合特殊药物的方法，才能让银合欢难以复生，所以需邀请经验丰富的园林公司进行清理，以保障清理效果达到要求。清理面积约31880平方米。

**二、资格（资质）要求**

1.已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围满足本次公开选取范围。

2.投标人在信用中国和信用广东存在近两年内没有失信行为记录。

**三、服务内容：**

本次服务需对梅州监狱迁建项目边坡及部分场地内乔木进行清除，清理面积约31880平方米（具体清理区域详见附件6）。

服务单位需对清理区域内乔木进行清理外运并无害化处理，需保证清理区域其它低矮草丛正常生长。需每季度派人到清理区域进行巡查，若发现有新生长乔木，需立即派人清理外运并无害化处理。服务期限18个月内需保证清理区域：（1）无乔木生长；（2）低矮草丛正常生长，覆盖率达80%。

**四、服务要求：**

1.服务单位使用的药剂需符合国家和行业相关规范，需保证土质能正常生长低矮草丛。服务单位在喷洒药剂过程中，需留存作业照片并做好书面记录，书面记录应包含喷洒时间、喷洒位置。

2.若在清理过程中，清理区域低矮草丛出现大量枯萎死亡，边坡土质严重裸露，则服务单位需进行草籽补种，保证低矮草丛覆盖率达80%。

3.服务单位在清理过程中，需保障边坡安全稳定，若对边坡造成损坏，需及时进行修复。

4.服务单位需精心组织清理，严格依照质量标准执行，保证服务质量。因为服务单位造成的清理质量不合格，需进行返工，返工费用由服务单位承担。

**五、服务时间及期限**

第一次完成所有清理区域清理工作并经甲方验收合格后算起18个月。

1. **验收标准**

首次验收：第一次完成所有清理区域清理工作后3个月内无乔木生长、低矮草丛正常生长，覆盖率达80%。

最终验收：服务期限18个月到期后30日内无乔木生长、低矮草丛正常生长，覆盖率达80%。

**七、踏勘要求**

1.采购人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，投标人必须按期派相关人员并携带授权委托书及本人身份证原件参加，投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.踏勘期间，采购人可以向投标人介绍本项目实施总体情况和现场答疑，避免中标人在某些问题上发生重大误解。

**八、其他要求**

1.中标后服务单位需与建设单位签订安全协议书，安全协议书详见附件二。

2.中标后服务单位需在签订合同后立即进行乔木清理工作。

3.未尽事宜按通用规范执行。

**九、结算方式**

1.本项目采用固定总价包干。

2.本合同无预支款，第一次完成所有区域清理、通过验收后支付50%合同价款。

3.服务时限到期并验收通过后7日内付50%合同价款。

4.乙方在甲方支付款项前提供正式有效的发票。若乙方不提供发票，甲方有权拒绝支付该笔款项且不承担任何违约责任。同时，乙方不得因此停止服务。

**十、其他未尽事宜按合同约定。**

附件6：清理区域示意图

附件7: 安全协议书

梅州监狱迁建工作办公室

2024年8月6日